О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску паводка 2017 года.

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения последствий весеннего половодья и паводков в 2017 году,                п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии (Приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район в 20167 году (Приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий сельского поселения:

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ на подведомственных территориях;

- установить постоянный контроль за состоянием  уровня воды в реках;

-  своевременно информировать противопаводковую комиссию сельского поселения  о состоянии  уровня воды в реках.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на

заместителя главы сельского поселения Ягафарову И.Т.

Глава сельского поселения                                                         Р.Р.Масягутов

Приложение № 1

к постановлению главы сельского поселения Исянгуловский сельсовет МР Зианчуринский район

от 15 февраля 2017 года № 6

Состав

противопаводковой комиссии сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район

| Ягафаров Ильгам Тимерханович | Председатель комиссии | Зам. главы сельского поселения Исянгуловский сельсовет |
| --- | --- | --- |
| Акчурин Айнур Марсович | Зам. председателя комиссии | Специалист 2 категории сельского поселения Исянгуловский сельсовет |
| Байгазаков Мирас Закирьянович | Член комиссии | Директор МУП «ЖКСК» |
| Исмагилов Байрас Байгазинович | Член комиссии | участковый уполномоченный полиции |
| Ишмурзин Вадим Фаритович | Член комиссии | Депутат Совета сельского поселения Исянгуловский сельсовет |

Приложение № 2

к постановлению главы сельского поселения Исянгуловский сельсовет МР Зианчуринский район

от 15 февраля 2017 года № 6

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Исянгуловский сельсовет

| № п/п | наименование мероприятия | срок исполнения | ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование противопаводковых комиссий на предприятиях, утверждение плана мероприятий | к 03.03. 2017г. | Глава сельского поселения, руководители |
| 2 | Подготовка технического состояния потенциально опасных гидротехнических сооружений с оценкой их готовности к безаварийному пропуску половодья | к 03.03. 2017г | И.о.главы сельского поселения, руководители предприятий |
| 3 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | с 23.03. 2017 г | Комиссия, Глава сельского поселения |
| 4 | Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного подтопления | на период половодья | Комиссия, Глава сельского поселения |
| 5 | Создание резерва строительных и горюче-смазочных материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в период весеннего паводка | с 25.03. 2017 г. | Комиссия, И.о.главы сельского поселения |
| 6 | Создание в необходимых объемах по номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС и первоочередное жизнеобеспечение населения | В течение периода | Глава сельского поселения |
| 7 | Проведение комплекса мероприятий по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения | В течение периода | Глава сельского поселения, руководители предприятий |
| 8 | Составить график проверки и проведения согласно графика с отметкой в журнале уровень воды в прудах провести обследование технического состояния прудов; содержать в исправном состоянии АТТ. | с 23.03. 2017г | комиссия |
| 9 | Информирование населения сельского поселения через СМИ о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых администрацией сельского поселения мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка | В течение периода | Глава сельского поселения, руководители предприятий |
| 11 | Подготовка мест временного размещения населения, эвакуируемого из зон затопления |  | Глава сельского поселения, руководители предприятий |
| 12 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ и т.д. | на период половодья | участковые уполномоченные полиции |
| 13 | Организация обеспечения продуктами питания населения, эвакуированного из зон затопления, доставка продовольствия в населенные пункты, изолированные в период наводнения | на период половодья | Комиссия, Глава сельского поселения |
| 14 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления. | к 10.04. 2017 г. | Комиссия, Глава сельского поселения |
| 15 | Обеспечить круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад и взаимодействие с ЕДДС района | на период половодья | Комиссия, Глава сельского поселения |