ББАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ЕЙӘНСУРА РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ

И81Н2ОЛ АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ

ХАКИМИӘТЕ

ҠАРАР

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСЯНГУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраль 2022 й.                        № 4                       28 февраля 2022 г.

И81н2ол а.                                                             с. Исянгулово

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску паводка 2022 года.

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения последствий весеннего половодья и паводков в 2022 году,                п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии (Приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район в 2022 году (Приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий сельского поселения:

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ на подведомственных территориях;

- установить постоянный контроль за состоянием  уровня воды в реках;

-  своевременно информировать противопаводковую комиссию сельского поселения  о состоянии  уровня воды в реках.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                             Р.Р.Масягутов

Приложение № 1

к постановлению главы сельского поселения Исянгуловский сельсовет МР Зианчуринский район

от 28 февраля 2022 года № 4

Состав

противопаводковой комиссии сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район

| Ибрагимов Р.А. | Председатель комиссии | Специалист 2 категории сельского поселения Исянгуловский сельсовет |
| --- | --- | --- |
| Рамазанова Л.В | Зам. председателя комиссии | Управляющий делами сельского поселения Исянгуловский сельсовет |
| Сырлыбаев Р.М. | Член комиссии | Директор МУП «ЖКСК» |
| Исмагилов Б.Б. | Член комиссии | участковый уполномоченный полиции |
| Сагитов С.Г. | Член комиссии | Депутат Совета сельского поселения Исянгуловский сельсовет |

Приложение № 2

к постановлению главы сельского поселения Исянгуловский сельсовет МР Зианчуринский район

от 28 февраля 2022 года № 4

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Исянгуловский сельсовет

| № п/п | наименование мероприятия | срок исполнения | ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование противопаводковых комиссий на предприятиях, утверждение плана мероприятий | к 28.03. 2022г. | Глава сельского поселения, руководители |
| 2 | Подготовка технического состояния потенциально опасных гидротехнических сооружений с оценкой их готовности к безаварийному пропуску половодья | к 28.03. 2022 г | Глава сельского поселения, руководители предприятий |
| 3 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | с 28.03. 2022 г | Комиссия, Глава сельского поселения |
| 4 | Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного подтопления | на период половодья | Комиссия, Глава сельского поселения |
| 5 | Создание резерва строительных и горюче-смазочных материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в период весеннего паводка | с 28.03. 2022 г. | Комиссия, Глава сельского поселения |
| 6 | Создание в необходимых объемах по номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС и первоочередное жизнеобеспечение населения | В течение периода | Глава сельского поселения |
| 7 | Проведение комплекса мероприятий по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения | В течение периода | Глава сельского поселения, руководители предприятий |
| 8 | Составить график проверки и проведения согласно графика с отметкой в журнале уровень воды в прудах провести обследование технического состояния прудов; содержать в исправном состоянии АТТ. | с 28.03. 2022 г | Председатель комиссии |
| 9 | Информирование населения сельского поселения через СМИ о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых администрацией сельского поселения мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка | В течение периода | Глава сельского поселения, руководители предприятий |
| 11 | Подготовка мест временного размещения населения, эвакуируемого из зон затопления (Постановление № 6 от 27.03.2018) |  | Глава сельского поселения, руководители предприятий |
| 12 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ и т.д. | на период половодья | участковые уполномоченные полиции |
| 13 | Организация обеспечения продуктами питания населения, эвакуированного из зон затопления, доставка продовольствия в населенные пункты, изолированные в период наводнения | на период половодья | Комиссия, Глава сельского поселения |
| 14 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления. | к 10.04. 2022 г. | Комиссия, Глава сельского поселения |
| 15 | Обеспечить круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад и взаимодействие с ЕДДС района | на период половодья | Комиссия, Глава сельского поселения |